Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR  …/2019

W dniu…………………..2019r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy

Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez:

………………………..  – ………………… Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a    (firmą)

………………………………………………….

………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.  ……………………- ………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

    - Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją”

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług polegających na  nasadzeniu drzew wraz z ich pielęgnacją przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego - zgodnie z ofertą z dnia  ……………………..r.

    - Wykonawca deklaruje przystąpienie do wykonania prac w terminie … h od momentu zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.

    - Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Dokumentacja przetargowa – „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”

- Oferta

    - W przypadku zmiany wymiaru podatku VAT w ciągu trwania umowy zmiana ceny jednostkowej  następuje odpowiednio do nowej stawki VAT.

    - Wykonawca na własny koszt wykona oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót. Koszt zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego, jego utrzymanie i demontaż zostały uwzględnione w cenach jednostkowych.

    - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonane roboty cenę umowną w wysokości wynikającej z ilości wykonanych robót i cen jednostkowych – zgodnie z ofertą.

    - Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

    - Za roboty dodatkowe i zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

§ 2

- Ilości poszczególnych asortymentów podane w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ) są wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia tych robót w podanym zakresie. Ilość robót określi Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Zamawiającego w ramach procedury odbioru robót.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym oraz SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 3

- Ustala się, że wykonanie określonego zakresu robót następuje na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego zlecenia i w wyznaczonym przez niego terminie.

- Strony postanawiają, że każda z części przedmiotu umowy – zlecona w trybie określonym w pkt 1 - będzie przedmiotem odrębnego odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zlecenia rozpoczyna bieg terminów, 
o których mowa w pkt 1.

- Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do prac, Wykonawcy naliczane będą kary umowne w kwocie 500 zł brutto.

- Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Nie rozpoczęcie w określonym terminie po pisemnym ponagleniu jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

- Zakończenie robót (nasadzeń) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający, zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 
7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

- Zamawiający dokonuje odbioru, z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru wykonanych nasadzeń, który określa sposób i termin usunięcia stwierdzonych wad jakościowych. Protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele stron umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

- Odbiór robót poprawkowych odbywa się jak odbiór robót zasadniczych.

§ 4

- Zabiegi pielęgnacyjne nasadzonych drzew obejmują okres 12 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu nasadzeń.

- Roczna pielęgnacja posadzonych drzew polega na:

- podlewaniu posadzonych drzew (częstotliwość i ilość użytej wody ma zapewnić nawodnienie posadzonego drzewa w sposób uniemożliwiający jego uschnięciu),

- okopczykowaniu drzew,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, przycięcie złamanych, chorych gałęzi.

- Bieg okresu, o którym mowa w ust. 1 (gwarancji) rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty protokolarnego odbioru nasadzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany stawić się na zwołany przez Zamawiajacego odbiór gwarancyjny.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan dostarczonych drzew do nasadzeń. Ustala się, że ubytki w obsadzeniu drzewami w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 1 (z wyjątkiem zniszczeń spowodowanych ruchem kołowym bądź wybrykami chuligańskimi) muszą zostać uzupełnione staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania nasadzeń uzupełniających w terminie ustalonym z Zamawiającym na okoliczność którą, zostanie spisany protokół, to Zamawiający może zlecić wykonanie nasadzeń uzupełniających stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca ma prawo do zmiany terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. W takim razie termin ulega przesunięciu o ilość dni, w których wystąpiły tego rodzaju warunki pogodowe.

- Wywiezienie odpadów powstających przy wszelkich pracach musi zostać wykonane niezwłocznie.

- Transport materiałów oraz wszelkie roboty muszą być prowadzone w sposób ograniczający do minimum zabrudzenie jezdni i chodników.

- Z uwagi na sieć uzbrojenia podziemnego w pasach drogowych, obowiązuje wymóg ręcznego kopania dołów pod nasadzenia drzew. Dopuszcza się prowadzenie prac zmechanizowanych tylko w wierzchnich warstwach gruntu, tj. do głębokości 30 cm.

§ 6

Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 7

    - Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych za wykonane prace, w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

    - Realizacja płatności:

- po odbiorze dokonanych nasadzeń;

- za zabiegi pielęgnacyjne po upływie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu nasadzeń.

    - Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będą podpisane protokoły odbioru wykonanych prac.

    - Za datę spełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uznaje się daty odbioru, stwierdzone w podpisanych protokołach odbioru.  Protokoły odbioru Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.

    - Za dzień otrzymania zapłaty przez Wykonawcę przyjmuje się dzień przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku obsługującego jego rachunek.

§ 8

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie usług zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

§ 9

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca ubezpieczy roboty określone w § 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenia ruchu w czasie trwania robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty z faktury.

§ 10

    - Zlecenie robót przez Wykonawcę podwykonawcy możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w trybie art 647¹ kodeksu cywilnego.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

    - Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy następujący zakres prac:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

    - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę z podwykonawcą w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

    - Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie od Zamawiającego po przedstawieniu przez niego dowodów zapłaty podwykonawcy należnego mu wymagalnego wynagrodzenia lub cesję swojej wierzytelności wobec Zamawiającego w zakresie zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 5% ceny umownej brutto określonej w „Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ)” - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 2,5% ceny umownej brutto określonej w „Kosztorysie ofertowym” - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

- 5% ceny umownej brutto określonej w „Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ)” - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- 5% ceny umownej brutto określonej w „Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ)” - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

    - Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

§ 12

- Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary pieniężne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:

- w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zlecenia, o którym mowa w §3 pkt 1, za każdy dzień przekroczenia terminów realizacji robót.

- w przypadku odmowy potwierdzenia, o którym mowa w §3 pkt 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 50%, tj. kwoty szacunkowej wartości robót zaplanowanej w danym roku budżetowym pomniejszonej o kwoty zrealizowanych i odebranych zleceń (zerwanie umowy – nie zrealizowanie przez Wykonawcę 2 kolejnych zleceń).

- w przypadku niespełnienia wymogu zapewnienia obsady personalnej tj. ogrodnik, kierowca (samochód dostawczy), osoby kierujące ruchem zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umowy (wynagrodzenia za cały przedmiot umowy), o której mowa w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ - stanowiącym – załącznik nr 1 do umowy) za każdy taki przypadek (dotyczy każdej z wymienionych osób z osobna).

Możliwość dokonywania kontroli a tym samym ewentualne naliczanie kar umownych przysługuje Zamawiającemu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zlecenia, o którym mowa w §3 pkt 1,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  50 % wartości niezrealizowanej umowy – jak w pkt 2c.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości nie wyższej niż wysokość rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony w drodze porozumienia mogą odstąpić od naliczania kar umownych.

§ 13

- Zamawiający wyznacza ze swej strony do realizacji przedmiotu umowy

p. ……………………………- …………………………………….

- Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy osobie:

p. …………………………… - ………………….. ……………..

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania – w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza racjonalną kontrolą stron, np. takie jak klęska żywiołowa.

- Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 14 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 17

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

- Wszelkie ewentualne spory, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

- Jeżeli zostanie wyczerpana droga polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia  ………………..2019r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:			         		                       	           ZAMAWIAJĄCY: